**PROPUESTA DE REDISEÑO DE PAGINA WEB + SISTEMA DE RESERVAS DE PRODUCTOS + IMPLEMENTACION DE PAGOS ONLINE**

SR. ----- (Nombre de empresa)

El objetivo del trabajo es rediseñar el sitio web ---- innovándolo y añadiendo funciones de forma a que cumpla con las expectativas de calidad y desempeño esperadas por el cliente, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

• El Control de la Gestión de Contenidos (CMS para editar su Web).

• Diseño de interfaz creativo y eficiente (Diseño Web Responsivo).

El desarrollo del proyecto está enfocado en 3 tareas fundamentales para el desarrollo del sitio web.

1) Diseño Web (Diseño UI/UX - 1 a 2 días)

• Exportación del Logotipo en formato PNG o SVG.

• Selección y personalización del diseño o tema.

• Organización de la arquitectura de la información.

2) Creación de Contenidos (Textos y Fotos - 2 a 3 días)

• Publicación de información de textos.

• Implementación de pasarelas de pago.

• Instalación de chat web y chat de redes sociales mediante CRM (Leadsales).

• Integración de perfiles de redes sociales.

• Formularios de contacto.

3) Migración de Servidor temporal o principal (Mover Web - 1 a 2 horas)

• Configuración de dominio, hosting y correos corporativos.

• Instalación y configuración de SSL con auto renovación.

• Capacitación al cliente de la gestión de contenidos y copias de seguridad.

**LISTA DE SECCIONES DEL SITIO WEB**

La propuesta estándar incluye la configuración de 5 SECCIONES para el sitio web de la empresa.

El cliente tiene un login de administración (www.sunegocio.com/admin) para crear, modificar y/o borrar contenidos del sitio web. Las secciones de sitio webwww.suempresa.com que desarrollamos se listan a continuación y son montadas en español.

• Página Principal (Menú -> Inicio)

• Acerca de la Empresa (Menú -> Nosotros)

• Blogs / Novedades (Menú -> Blog)

• Productos / Servicios (Menú -> Servicios y/o Productos)

• Formulario de Contacto (Menú -> Contactos)

• Y otros a petición del cliente o según tipo de página web

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SITIO WEB**

• Banner animado de Productos y/0 Servicios (Sliders).

• Formularios de Reservas de Habitaciones con enlace a su correo electrónico.

• Sistema de Suscripción a la Página Web.

• Creación de Perfiles en Redes Sociales Facebook, Instagram y Twitter.

• Sistema de Chat en Línea. Para atender Consultas de Clientes.

• Integración de la Página Web con Skype, Facebook Messenger y WhatsApp.

• Sistema de reserva online enlazado con redes turísticas para atender consultas en línea.

• Página Web Optimizada para Posicionar en los Buscadores.

• Integración con Google Analytics para Monitorear el Rendimiento y posicionamiento de la Página Web.

**REQUERIMIENTOS:**

El CLIENTE debe designar un LÍDER DEL PROYECTO (o intermediario con el desarrollador), quien será el responsable de brindar la informacion necesaria tales como los textos en forma digital y los archivos que se publicarán, además del feedback al desarrollador.

**NOTAS ACLARATORIAS:** Las solicitudes de modificación a las aplicaciones web definidas, diseños y desarrollos adicionales de páginas web, re-diseño del sitio web y/o modificaciones a la arquitectura de la información, serán cotizadas aparte previo análisis de requerimientos. Los contenidos del sitio web que hacen relación a los textos, logos e imágenes deben ser suministrados por el cliente. En la FASE de Mantenimiento y Posicionamiento de la página web nosotros NO se presenta una cotización formal, debido a que los presupuestos y tareas que se deben realizar para el sitio web durante esta Fase que nunca termina depende del cliente y sus expectativas de resultados del sitio web como herramienta de ventas del negocio.

**PRECIO:** --------- + Soporte gratis 1 año.